🔧

APP GAP ANALYSIS v1

Code Sol app vs Landing v3 — phải làm gì để alignment

Full-stack audit · 4 phase migration · Test checklist · Risk matrix

12-05-2026

I.  TÓM TẮT — VẤN ĐỀ + GIẢI PHÁP

Tình trạng hiện tại (12-05-2026):

• Landing pages v3 đã LIVE trên sol.vn — pricing 99k+199k=298k, 4 chặng NHẬN DIỆN/KIỂM SOÁT/LÀM CHỦ/NGƯỜI TỰ DO

• Code app `bothuocla.sol.vn` đang dùng tier names CŨ: FREE/KHOI_DONG/DONG_HANH/ALUMNI, pricing 99k+99k=178k

• Mismatch: Khách đọc landing thấy gói 199k LÀM CHỦ → click vào app → thấy DONG_HANH 99k → confused → bounce.

Tiêu chí thành công

Khách click "Bắt đầu 7 ngày" từ landing → vào app → thấy GIAO DIỆN ĐỒNG NHẤT với landing

Pricing app: 99k KIỂM SOÁT + 199k LÀM CHỦ = 298k ✓

Tier labels Vietnamese: NHẬN DIỆN / KIỂM SOÁT / LÀM CHỦ / NGƯỜI TỰ DO ✓

Schedule: 7+14+30 = 51 ngày + Day 52 lễ ✓

Refund conditional: theo lộ trình ≥80% metric ✓

Scope thay đổi — 4 phase migration

| Phase | Mục tiêu | Files cần edit | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A. DB Migration | Update Prisma schema enum + columns | 1 schema + 1 SQL | 30 phút |
| B. Backend constants + logic | Tier names + pricing 99k/199k + refund logic | ~18 files | 1-2 giờ |
| C. Frontend display | Tier labels Vietnamese + Pricing UI 4 cột | ~25 files | 1-2 giờ |
| D. Email + Notifications | Email templates Day 7/21/52 + push notifications | ~5 files | 30 phút |

Tổng thời gian: 3-5 giờ work + test. Không cần dev khác — em + Khang làm được.

II.  TRẠNG THÁI HIỆN TẠI — CODE ĐANG GÌ

Database (Prisma schema)

// backend/prisma/schema.prisma
enum UserTier {
  FREE       // → cần map sang NHẬN DIỆN
  KHOI_DONG  // → KIỂM SOÁT (giữ enum value, đổi label)
  DONG_HANH  // → LÀM CHỦ (giữ enum value, đổi label)
  ALUMNI     // → NGƯỜI TỰ DO (giữ enum value, đổi label)
}

model User {
  tier              UserTier @default(FREE)
  tierStartedAt     DateTime?
  tierExpiresAt     DateTime?  // KHOI_DONG: +10 ngày (SAI — v3 là +14)
                                // DONG_HANH: +30 ngày (đúng)
  maintenanceUntil  DateTime?  // legacy concept — không có trong v3
  dailyMessageCount Int @default(0)
}

Backend constants

File: `backend/src/refunds/routes.ts` line 32-33

const PRICING = {
  KHOI_DONG: 99000,
  DONG_HANH: 99000,  // ❌ SAI — phải là 199000
};

File: `backend/src/tiers/featureGates.ts`

ALUMNI: 0,         // daily message quota
ALUMNI new Set<FeatureKey>([...])  // feature gates

Frontend display labels

File: `dashboard/src/lib/featureGates.ts`

export const TIER_LABEL: Record<UserTier, string> = {
  FREE: 'Mở Đầu',        // → cần: 'Nhận Diện'
  KHOI_DONG: 'Khởi Động', // → cần: 'Kiểm Soát'
  DONG_HANH: 'Tự Do',     // → cần: 'Làm Chủ'
  ALUMNI: 'Trọn Vẹn',    // → cần: 'Người Tự Do'
};

Frontend Pricing.tsx

File: `dashboard/src/pages/Pricing.tsx`

Chỉ hiển thị 3 cột: FREE / KHOI_DONG / DONG_HANH

Không có NGƯỜI TỰ DO display

Pricing fetched từ `api.getTierCatalog()` — cần update backend trả về 4 tier với pricing 99k+199k

Function `buy()` chỉ accept `'KHOI_DONG' | 'DONG_HANH'` — OK, nhưng pricing logic phải update

III.  GAP — TRƯỚC / SAU

Tier system mapping

| Khía cạnh | App hiện tại | Landing v3 | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 (free) | FREE — 'Mở Đầu' | NHẬN DIỆN — 7d FREE | Đổi label only |
| Tier 2 (entry paid) | KHOI_DONG — 'Khởi Động' — 99k | KIỂM SOÁT — 14d 99k | Đổi label only ✓ |
| Tier 3 (premium) | DONG_HANH — 'Tự Do' — 99k | LÀM CHỦ — 30d 199k | Đổi label + đổi giá 99k→199k |
| Tier 4 (graduate) | ALUMNI — 'Trọn Vẹn' | NGƯỜI TỰ DO — forever FREE | Đổi label + UI display |
| Total paid | 99k+99k = 178k | 99k+199k = 298k | Update pricing |
| Schedule | KHOI_DONG +10 ngày | KIỂM SOÁT 14 ngày | Update tierExpiresAt logic |
| Maintenance window | 30 ngày sau DONG_HANH = legacy | Không có (Day 52+ → NGƯỜI TỰ DO FREE) | Remove maintenance logic |
| Refund | Pro-rated mặc định | Conditional ≥80% metric | Add metric check |

Schedule mapping

| Concept | App hiện tại | Landing v3 | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| NHẬN DIỆN | FREE no schedule | Day 1-7 (7 ngày) | Add expiration logic |
| KIỂM SOÁT | KHOI_DONG +10 ngày | Day 8-21 (14 ngày) | Update +10 → +14 |
| LÀM CHỦ | DONG_HANH +30 ngày | Day 22-51 (30 ngày) | OK ✓ |
| NGƯỜI TỰ DO | ALUMNI sau maintenance | Day 52+ forever | Remove maintenance step |
| Total active | 10+30 = 40 ngày + 30 maintenance | 51 ngày + Day 52 lễ | Update scheduler |
| Q-Day | Day 28 (chuyển KHOI_DONG → DONG_HANH) | Day 22 = Q-Day (giữa LÀM CHỦ) | Update Q-Day timing |
| Báo cáo | Day 7 + Day 14 + Day 30 | Day 7 + Day 21 + Day 51 | Update scheduler cron |

IV.  PHASE A — DATABASE MIGRATION (30 phút)

Strategy: KEEP enum values, đổi labels

Quyết định KIẾN TRÚC: KHÔNG rename enum `KHOI_DONG`/`DONG_HANH`/`ALUMNI` trong Prisma schema.

Lý do:
• Existing users đang có `tier: KHOI_DONG` trong DB — nếu rename → migration phức tạp
• Code refactor risk cao (~44 files đụng tier name)
• Internal name không khách hàng thấy — chỉ display label ở UI

→ Em đổi display LABEL: KHOI_DONG → 'Kiểm Soát', DONG_HANH → 'Làm Chủ', ALUMNI → 'Người Tự Do', FREE → 'Nhận Diện'

Files cần update Phase A

backend/prisma/schema.prisma — update comments only (enum giữ nguyên)

backend/prisma/migrations/ — add comment-only migration nếu cần

Schema update:

// backend/prisma/schema.prisma
enum UserTier {
  FREE       // Display: "Nhận Diện" (7 ngày free trial)
  KHOI_DONG  // Display: "Kiểm Soát" (14 ngày · 99.000đ)
  DONG_HANH  // Display: "Làm Chủ" (30 ngày · 199.000đ)
  ALUMNI     // Display: "Người Tự Do" (forever free, Day 52+)
}

model User {
  // ...
  // tierExpiresAt logic:
  //   KHOI_DONG → tierStartedAt + 14 days (NOT 10 days)
  //   DONG_HANH → tierStartedAt + 30 days (Day 22 → Day 51)
  // maintenanceUntil: DEPRECATED — không dùng trong v3
}

Migration SQL (optional)

Nếu Khang muốn migrate existing users từ schedule cũ sang mới:

-- migrate_v3_schedule.sql
-- Update KHOI_DONG users: extend expiry +4 days (10 → 14)
UPDATE "User"
SET "tierExpiresAt" = "tierStartedAt" + INTERVAL '14 days'
WHERE "tier" = 'KHOI_DONG'
  AND "tierStartedAt" IS NOT NULL;

-- Remove maintenanceUntil cho users hiện tại
-- (Maintenance window concept retired)
-- Note: không xoá column — chỉ stop sử dụng

-- DONG_HANH users → tierExpiresAt giữ nguyên (already +30 days OK)
-- ALUMNI users → auto-promoted khi tierExpiresAt < NOW()

V.  PHASE B — BACKEND CONSTANTS + LOGIC (1-2 giờ)

File 1: backend/src/refunds/routes.ts

Line 32-33 — fix pricing:

// BEFORE
const PRICING = {
  KHOI_DONG: 99000,
  DONG_HANH: 99000,  // ❌
};

// AFTER
const PRICING = {
  KHOI_DONG: 99000,   // 99k cho 14 ngày KIỂM SOÁT
  DONG_HANH: 199000,  // 199k cho 30 ngày LÀM CHỦ
};

File 2: backend/src/tiers/featureGates.ts

Update tier durations:

// Update tier validity periods
const TIER_DURATION_DAYS = {
  FREE: 7,         // 7 ngày NHẬN DIỆN
  KHOI_DONG: 14,   // 14 ngày KIỂM SOÁT (changed from 10)
  DONG_HANH: 30,   // 30 ngày LÀM CHỦ
  ALUMNI: null,    // forever
};

File 3: backend/src/tiers/routes.ts (Tier Catalog API)

Update API response to return all 4 tiers + 4 chặng schedule:

// Tier catalog response
{
  tiers: [
    { id: 'FREE',      label: 'Nhận Diện',   days: 7,   price: 0,      total_amount: 0 },
    { id: 'KHOI_DONG', label: 'Kiểm Soát',   days: 14,  price: 99000,  total_amount: 99000 },
    { id: 'DONG_HANH', label: 'Làm Chủ',     days: 30,  price: 199000, total_amount: 298000 },
    { id: 'ALUMNI',    label: 'Người Tự Do', days: null, price: 0,     total_amount: 298000 },
  ],
  total_paid: 298000,
  total_days: 51,
}

File 4: backend/src/payments/routes.ts

Update payment flow cho 199k LÀM CHỦ:

Khi user upgrade DONG_HANH → charge 199000đ thay vì 99000đ

Update QR code generation (VietQR/VNPay) với amount mới

Email confirmation update với pricing mới

File 5: backend/src/scheduler/

Update cron jobs cho Day 7/21/51 reports:

Day 7 report: end of NHẬN DIỆN (FREE) → invite KIỂM SOÁT

Day 21 report: end of KIỂM SOÁT → invite LÀM CHỦ Q-Day

Day 51 report: end of LÀM CHỦ → invite NGƯỜI TỰ DO + Cuốn Nhật Ký

File 6: backend/src/refunds/routes.ts (Refund logic conditional)

// Refund conditional logic (NEW)
function checkRefundEligibility(user, tier) {
  if (tier === 'KHOI_DONG') {
    const metrics = {
      checkin_done: user.daily_checkin_count,    // Cần ≥12/14
      workbook_done: user.workbook_entries.length,// ≥10/14
      plan_b_done: user.plan_b_triggers.length,   // ≥3/5
      crisis_used: user.crisis_logs.length,       // ≥10
    };
    const pct = calculateMetricPercentage(metrics);
    return pct >= 80;  // Eligible if ≥80% metric
  }
  // Similar cho DONG_HANH với metrics riêng
}

Thêm endpoint POST /api/refund/check-eligibility — return whether user qualifies.

Files khác cần check (ít critical hơn)

backend/src/admin/routes.ts — admin tier filter

backend/src/messages/routes.ts — message quota theo tier

backend/src/seed.ts — sample data

backend/src/voices/routes.ts — voice access theo tier

backend/src/scheduler/emailFunnelTemplates.ts — email funnel templates

VI.  PHASE C — FRONTEND DASHBOARD (1-2 giờ)

File 1: dashboard/src/lib/featureGates.ts (TIER_LABEL)

// BEFORE
export const TIER_LABEL: Record<UserTier, string> = {
  FREE: 'Mở Đầu',
  KHOI_DONG: 'Khởi Động',
  DONG_HANH: 'Tự Do',
  ALUMNI: 'Trọn Vẹn',
};

// AFTER (v3)
export const TIER_LABEL: Record<UserTier, string> = {
  FREE: 'Nhận Diện',
  KHOI_DONG: 'Kiểm Soát',
  DONG_HANH: 'Làm Chủ',
  ALUMNI: 'Người Tự Do',
};

Update TIER_COLOR nếu muốn (4 chặng có 4 màu khác — em đề xuất giữ existing).

File 2: dashboard/src/pages/Pricing.tsx (Add 4th tier)

Update Pricing.tsx hiển thị 4 cột:

Cột 1: NHẬN DIỆN — MIỄN PHÍ 7 ngày — CTA "Bắt đầu 7 ngày"

Cột 2: KIỂM SOÁT — 99.000đ 14 ngày — CTA "Mua KIỂM SOÁT"

Cột 3: LÀM CHỦ — 199.000đ 30 ngày — KHUYẾN NGHỊ badge — CTA "Mua LÀM CHỦ"

Cột 4: NGƯỜI TỰ DO — MIỄN PHÍ forever (after Day 51) — text "Tự động sau Ngày 52"

Total info: "298.000đ = đúng 1 tháng tiền thuốc"

Reuse design từ landing `PRICING-4-STAGES-v3.html` — em có sẵn HTML/CSS pattern.

File 3: dashboard/src/pages/Refund.tsx

Update Refund page với conditional logic UI:

Hiển thị Refund Eligibility Score: "Anh đang đạt 75/80 metric — cần thêm 2 check-in để eligible"

Section "Điều kiện hoàn tiền KIỂM SOÁT (99k)" — list 5 metric

Section "Điều kiện hoàn tiền LÀM CHỦ (199k)" — list 5 metric

File 4: dashboard/src/pages/Overview.tsx

Tier badge: hiển thị label mới ("Anh đang ở chặng Kiểm Soát")

Progress bar: 4 chặng với schedule mới (7+14+30 = 51 ngày + Day 52)

Q-Day countdown: nếu KHOI_DONG → countdown đến Day 22 Q-Day

File 5: dashboard/src/pages/Settings.tsx

Subscription info: hiển thị "Anh đang ở Làm Chủ — hết hạn Day 51"

Upgrade button: text "Mua LÀM CHỦ 199k" thay vì "Tự Do 99k"

Files khác cần check

dashboard/src/pages/QDayChecklist.tsx — Q-Day timing Day 22 mới

dashboard/src/pages/Journey.tsx — journey timeline

dashboard/src/pages/Reports.tsx — Day 7/21/51 reports

dashboard/src/components/Layout.tsx — header tier badge

dashboard/src/types/index.ts — TypeScript UserTier type comments

VII.  PHASE D — EMAIL + NOTIFICATIONS (30 phút)

Email Day 7 — Mời KIỂM SOÁT

Email template hiện tại có thể đang dùng wording cũ. Update theo SOL_EMAIL_TRIGGERS_v3.docx em đã build:

Subject: "Anh đã đi 7 ngày — em hỏi 1 câu thôi"

CTA: "🟡 Tiếp với Gói 2 KIỂM SOÁT (99.000đ)"

Hint: "5 anh em pilot đã đi vào KIỂM SOÁT trong tuần này"

Email Day 21 — Mời LÀM CHỦ (Q-Day Day 22 sắp tới)

Subject: "Day 21 — anh đã giảm rõ. Q-Day đang chờ."

Body: báo cáo {{cigs_before}} → {{cigs_now}}/ngày

CTA: "🔴 Vào Q-Day với Gói 3 LÀM CHỦ (199.000đ)"

Email Day 52 — LỄ TỐT NGHIỆP

Subject: "Day 52 — Cuốn Nhật Ký của anh đây"

Body: đầy đủ về Cuốn Nhật Ký kỷ vật

Attachment: PDF nhat-ky-hanh-trinh-{{user_first_name}}.pdf

File cần edit

backend/src/scheduler/emailFunnelTemplates.ts — 3 email templates update

backend/src/notifications/ — push notification content

VIII.  TEST CHECKLIST (sau khi code xong)

Unit test (chạy local)

`npm run test` trong backend/ — tier durations, refund logic

`npm run test` trong dashboard/ — Pricing component renders 4 tiers

Integration test

Tạo user mới → tier = FREE → hiển thị label "Nhận Diện" trên dashboard

Upgrade FREE → KHOI_DONG → tierExpiresAt = +14 days (NOT +10)

Upgrade KHOI_DONG → DONG_HANH → charge 199000 (NOT 99000), tierExpiresAt = +30 days

Hết hạn DONG_HANH → tier = ALUMNI tự động (sau Day 51)

Pricing page hiển thị 4 cột với label tiếng Việt mới

Email Day 7 gửi với CTA "Mua KIỂM SOÁT 99k"

E2E test

Khách click landing CTA → vào app /pricing → thấy 99k+199k=298k ĐỒNG NHẤT với landing

Buy KIỂM SOÁT → checkout → confirm 99k → tier upgraded

Buy LÀM CHỦ → checkout → confirm 199k → tier upgraded

Refund eligibility check: nếu metric đủ → refund 100%; nếu không → reject + show reason

Smoke test sau deploy production

Mở `bothuocla.sol.vn` private mode → register new account

Verify Pricing page: 4 cột đúng v3

Verify tier badge sau register: "Nhận Diện"

Verify email confirm: subject + body theo template mới

IX.  RISK MATRIX

Risk identified

| Risk | Probability | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Existing users đang trả 99k DONG_HANH bị surprise khi thấy 199k | Cao | Trung bình (NPS giảm) | Grandfathering: existing DONG_HANH users vẫn ở 99k. New users 199k. |
| Pricing change break payment flow VNPay/VietQR | Trung bình | Cao (không buy được) | Test thoroughly trong staging. Backup payment provider sandbox. |
| Email template gửi nhầm wording cũ | Cao | Trung bình (confused user) | Verify template trong staging. Send test email cho Khang trước. |
| Refund metric calculation sai → over-refund | Thấp | Cao (mất tiền) | Manual review first 10 refunds. Auto-refund chỉ enable sau pilot. |
| DB migration làm corrupt existing data | Thấp | Cao | Backup DB trước migration. Test migration trong staging. |
| Frontend cache (CDN/Cloudflare) serve old version | Cao | Thấp (chỉ vài giờ) | Purge cache sau deploy. Test private mode. |

Mitigation strategies

1. Grandfathering existing users:

Existing users đang ở `DONG_HANH` (giá cũ 99k) → giữ pricing cũ cho họ. Chỉ áp dụng 199k cho users đăng ký mới từ ngày deploy.

Implementation: add `legacy_pricing_at` column trong User table, hoặc check `tierStartedAt < DEPLOY_DATE`.

Email một-time đến existing users: "Cảm ơn anh đã là user đầu. Anh được giữ pricing cũ. Anh em đăng ký từ hôm nay sẽ ở pricing mới phù hợp với feature mới."

Deploy strategy đề xuất

Step 1 (Day 1): Phase A — DB migration trong staging → verify

Step 2 (Day 2): Phase B — Backend deploy staging → smoke test

Step 3 (Day 3): Phase C — Frontend deploy staging → E2E test

Step 4 (Day 4): Phase D — Email templates → send test email cho Khang

Step 5 (Day 5): Deploy production với grandfathering enabled

Step 6 (Day 6-7): Monitor metrics — bounce rate, error logs, refund rate

Step 7 (Day 8): Send email một-time đến existing users về pricing change

X.  NEXT STEPS — KHANG QUYẾT

Em đề xuất 3 option

Option A — Em fix code thật trong workspace (1-2 giờ)

Em làm Phase A → B → C → D trong workspace `C:\BOTHUOCLA\sol-widget\`. Edit từng file. Test compile.
Sau đó Khang test local → push lên bothuocla.sol.vn.

Pros: Em làm xong nhanh. Code clean theo v3.
Cons: Khang vẫn phải test thật + push deploy.

Option B — Em chỉ build patch files cho dev khác implement (30 phút)

Em prepare patch files (.diff) hoặc spec chi tiết cho mỗi file cần update. Khang đưa cho freelance dev/engineer implement.

Pros: Có thể outsource. Code structure intact.
Cons: Tốn thời gian + dev khác có thể không hiểu Sol context.

Option C — Em chỉ fix critical (pricing 99k/199k + tier labels) — 30 phút

Phase B + Phase C minimum:
• Backend pricing constants update (1 file)
• Frontend TIER_LABEL update (1 file)
• Pricing.tsx UI update (1 file)

Skip Phase D (email) tạm thời. Khang test local → deploy nhanh để khách thấy app match landing.

Pros: Nhanh nhất. Đủ alignment cho khách.
Cons: Email + refund logic chưa update — dọn dẹp sau.

Em recommend Option A

Vì Khang đã đầu tư time landing v3 — alignment app code là critical conversion path. Làm full Phase A-D đảm bảo no broken flow.

Tổng thời gian estimate: 3-5 giờ code + 1 giờ Khang test + 30 phút deploy.

KẾT — KHANG CHỌN OPTION NÀO

Em đã audit toàn bộ Sol app code base. Trạng thái hiện tại rõ ràng:

• Code stable, well-structured (TypeScript + Prisma)
• Tier system tồn tại nhưng dùng tên cũ
• Pricing DONG_HANH 99k cần update 199k
• ~44 files cần touch — chủ yếu là rename labels + 1 pricing constant
• Database migration đơn giản (KHÔNG rename enum, chỉ update logic)

Đây là refactor task — không phải rebuild. Em làm trong 3-5 giờ.

Khang quyết Option A/B/C → em proceed Phase tiếp theo.

— Sol Tech Lead (Em)
   12-05-2026