🚀

HƯỚNG DẪN DEPLOY SOL

Lên WordPress sol.vn

Step-by-step cho Khang solo · Không cần dev

Thời gian deploy: 3-4 giờ tổng cộng
7 pages · 1 menu · 2 ảnh · 5 redirect 301

11-05-2026

I.  TỔNG QUAN — KHANG SẼ LÀM GÌ HÔM NAY

Trong 3-4 giờ, Khang sẽ deploy toàn bộ website Sol v3 lên sol.vn:

• 7 pages mới (1 homepage + 6 sub-pages)
• Menu navigation cập nhật
• 2 ảnh (infographic + ảnh Khang khi có)
• 5 redirect 301 cho URL cũ

Không cần biết code. Chỉ cần copy-paste vào WordPress.

7 pages cần deploy

| # | URL | File HTML nguồn | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sol.vn/ | 05-sol-homepage-v3.html | 30 phút |
| 2 | sol.vn/khang-sol | KHANG-SOL-page-v3.html | 20 phút |
| 3 | sol.vn/sol-la-gi | SOL-LA-GI-page-v3.html | 25 phút |
| 4 | sol.vn/cau-hoi | CAU-HOI-page-v3.html | 15 phút |
| 5 | sol.vn/gia | GIA-pricing-page-v3.html | 20 phút |
| 6 | sol.vn/pilot | PILOT-page-v3.html | 20 phút |
| 7 | sol.vn/phuong-phap-cai-thuoc-la | PHUONG-PHAP-page-v1.html | 20 phút |

Thứ tự deploy đề xuất

Khang deploy theo thứ tự này để mỗi page có sẵn link tới page trước → khi test cuối, mọi link đều click được:

Đầu tiên (đơn giản nhất): `/cau-hoi` → `/gia` → `/pilot`

Tiếp theo (deep content): `/sol-la-gi` → `/khang-sol` → `/phuong-phap-cai-thuoc-la`

Cuối cùng (visible nhất): `/` Homepage — replace existing

Lý do: Deploy /cau-hoi trước → khi đến /gia thấy link /cau-hoi hoạt động. Deploy / cuối → đảm bảo mọi link homepage đều có target page sẵn sàng.

Không cần unpublish page cũ — WordPress sẽ tự override khi anh save Draft Preview rồi Publish.

II.  CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI DEPLOY (15 phút)

1. Login WordPress admin

BƯỚC 1.1.  Mở browser, vào sol.vn/wp-admin (hoặc sol.vn/wp-login.php)

BƯỚC 1.2.  Login với username + password Khang đã có sẵn từ hosting

BƯỚC 1.3.  Thấy Dashboard → tiếp

Nếu Khang QUÊN password:
→ Click "Quên mật khẩu" → Email reset gửi về Gmail Khang dùng đăng ký hosting (Bothuocla / sol.vn)
→ Nếu không nhận được email → Liên hệ provider hosting (PA Vietnam / Tenten / Mắt Bão...) reset qua cPanel

2. Backup site hiện tại

BƯỚC 2.1.  Vào Tools (Công cụ) → Export (Xuất)

BƯỚC 2.2.  Chọn All content → Download file XML

BƯỚC 2.3.  Lưu file XML vào máy Khang (dạng `sol-backup-2026-05-11.xml`)

Tại sao backup: Nếu deploy có vấn đề → restore lại từ XML. Backup này CHỈ chứa content (post/page/menu), không chứa theme/plugin/database — đủ để recovery cho deploy này.

Nếu Khang muốn backup DATABASE đầy đủ → vào hosting cPanel → File Manager hoặc phpMyAdmin → Export database SQL.

3. Mở folder workspace trên máy Khang

BƯỚC 3.1.  Mở Windows Explorer (File Explorer)

BƯỚC 3.2.  Vào folder: C:\BOTHUOCLA\sol-widget\wiki-skeletons\landing-html\

BƯỚC 3.3.  Verify thấy 12 file `*-v3.html` + `PHUONG-PHAP-page-v1.html`

Các file `*-v3.html` là content paste-ready vào WordPress Custom HTML block. Khang chỉ cần mở từng file bằng Notepad hoặc VS Code để copy nội dung.

4. Plugin WordPress cần thiết

Vào Plugins (Cài đặt) → Installed (Đã cài). Kiểm tra 2 plugin sau đã active:

Redirection (by John Godley) — để setup 301 redirect cho URL cũ. Nếu chưa có → Add New → Search "Redirection" → Install + Activate.

Classic Editor (optional) — nếu Khang quen Classic Editor hơn Gutenberg. Tuy nhiên guide này dùng Gutenberg (mặc định WP 5+).

Plugin KHÔNG cần: WPBakery, Elementor, Divi — các content paste là HTML raw, không cần page builder. WordPress mặc định đủ.

III.  DEPLOY PAGE ĐẦU TIÊN — /cau-hoi (CHI TIẾT NHẤT)

Em hướng dẫn page /cau-hoi đầu tiên chi tiết nhất — vì các page sau làm tương tự, anh chỉ thay file source.

Step 1: Vào trang quản lý Pages

BƯỚC 1.1.  Trong WordPress admin → bên trái menu → Pages (Trang)

BƯỚC 1.2.  Click Add New (Thêm mới) ở top hoặc "Add New Page"

Step 2: Set Title + Permalink (URL slug)

BƯỚC 2.1.  Title (Tiêu đề): gõ "21 câu anh em hỏi mình về Sol"

BƯỚC 2.2.  Permalink (slug) bên dưới title sẽ auto-generate. Click Edit (Sửa) bên cạnh URL.

BƯỚC 2.3.  Đổi slug thành: cau-hoi

BƯỚC 2.4.  URL final phải là: sol.vn/cau-hoi

Slug phải chính xác cau-hoi (không phải "21-cau-anh-em-hoi-minh" auto-generated).

Nếu không, các link nội bộ "/cau-hoi" trong các page khác sẽ bị 404.

Step 3: Mở file source HTML

BƯỚC 3.1.  Trên máy Khang, mở folder C:\BOTHUOCLA\sol-widget\wiki-skeletons\landing-html\

BƯỚC 3.2.  Click chuột phải vào CAU-HOI-page-v3.html → Open with → Notepad (hoặc VS Code, Sublime Text)

BƯỚC 3.3.  Ctrl+A để select all → Ctrl+C để copy toàn bộ nội dung

Notepad mặc định Windows OK cho việc này. Nhưng nếu Khang muốn rõ syntax màu → tải Notepad++ miễn phí (notepad-plus-plus.org). Setup 5 phút, dùng cả đời.

Step 4: Paste vào WordPress Custom HTML block

BƯỚC 4.1.  Quay lại WordPress editor (page /cau-hoi đang mở)

BƯỚC 4.2.  Click vào vùng body content → click nút + (Add block)

BƯỚC 4.3.  Search box gõ "HTML" → chọn Custom HTML

BƯỚC 4.4.  Block Custom HTML xuất hiện → click vào ô "Write HTML…"

BƯỚC 4.5.  Ctrl+V để paste toàn bộ content đã copy ở Step 3.3

Sau khi paste, anh có thể click Preview (Xem trước) tab ở góc phải block để xem kết quả render trực tiếp.

Lỗi thường gặp: paste vào Paragraph block thay vì Custom HTML → text mất format. Phải đảm bảo block type = Custom HTML.

Step 5: Save Draft + Preview

BƯỚC 5.1.  Click Save Draft (Lưu nháp) ở góc phải top → đợi 2-3 giây

BƯỚC 5.2.  Click Preview (Xem trước) → chọn "Preview in new tab"

BƯỚC 5.3.  Tab mới mở ra hiển thị page /cau-hoi với 21 câu hỏi

Step 6: Kiểm tra page render đúng

Verify checklist:

Hero "21 câu anh em thường ném đá mình" hiển thị

Navigation 4 nhóm (Khang/sản phẩm/giá tiền/thời gian) clickable

Click 1 câu hỏi → expand answer mượt

Mobile: mở browser DevTools (F12) → toggle mobile view → check responsive

Anchor link `#gia` jump đúng tới Nhóm 3

Step 7: Publish

TRƯỚC KHI PUBLISH, kiểm tra Mẫu trang (Template) bên phải sidebar:
• Template: Sol Default — Page Standard (BẮT BUỘC cho 7 page Sol)
• KHÔNG chọn "Sol Landing — Full HTML" (sẽ mất header/menu/footer)
• KHÔNG chọn "Mẫu mặc định" (không nhất quán với các trang khác Sol)
• Parent: (no parent)
• Order: 0

BƯỚC 7.1.  Khi page đã render đúng → click nút Publish (Đăng) màu xanh ở top right

BƯỚC 7.2.  WordPress confirm dialog → click Publish lần 2

BƯỚC 7.3.  URL live: https://sol.vn/cau-hoi

BƯỚC 7.4.  Mở URL trên browser private mode (Ctrl+Shift+N) → verify live

Hoàn thành Page 1! ✓

Thời gian: ~15-20 phút (lần đầu).

Các page sau anh làm tương tự — chỉ thay đổi file source HTML + title + slug. Em không lặp lại 7 step cho 6 page còn lại nữa.

IV.  DEPLOY 6 PAGE CÒN LẠI (THỨ TỰ TRÊN XUỐNG)

Cho mỗi page, lặp lại 7 bước trong Section III, thay đổi file source + title + slug như bảng sau:

Page 2: /gia (Bảng giá)

Title: "Bảng giá Sol — 4 chặng đường cùng mình"

Slug: `gia`

File source: `GIA-pricing-page-v3.html`

Featured image: optional — chưa có

Verify: 4 cards giá hiển thị đúng (NHẬN DIỆN FREE / KIỂM SOÁT 99k / LÀM CHỦ 199k / NGƯỜI TỰ DO)

Page 3: /pilot (Tuyển 30 anh em pilot)

Title: "Pilot 30 anh em đầu tiên — Đi cùng Khang"

Slug: `pilot`

File source: `PILOT-page-v3.html`

Verify: Form đăng ký pilot hiển thị + counter "còn X chỗ" + anchor #form scroll đúng

Page 4: /sol-la-gi (Sol làm gì)

Title: "Sol Đi Cùng làm gì cho anh — Chi tiết sản phẩm"

Slug: `sol-la-gi`

File source: `SOL-LA-GI-page-v3.html`

Verify: Dashboard table 4 chặng hiển thị + "Giá trị kép" section + 3 năng lực cards

Page 5: /khang-sol (Câu chuyện Khang)

Title: "Câu chuyện Khang Sol — 30 năm hút, 4 lần thử bỏ"

Slug: `khang-sol`

File source: `KHANG-SOL-page-v3.html`

Verify: Chương 1-5 hiển thị + 4 lần thất bại + Q-Day moment + 5 năm Tự do

Page 6: /phuong-phap-cai-thuoc-la (So sánh 5 phương pháp)

Title: "5 phương pháp cai thuốc — Sol kế thừa cái nào, khắc phục cái nào"

Slug: `phuong-phap-cai-thuoc-la`

File source: `PHUONG-PHAP-page-v1.html`

Verify: 5 method cards + Sol Hybrid table + closing CTA

Page 7: / (HOMEPAGE — quan trọng nhất)

Homepage là trang quan trọng nhất. Khang KHÔNG nên publish ngay — set page hiện tại làm Draft trước, test kỹ, rồi mới swap.

Quy trình:
1. Tạo page MỚI với slug tạm `homepage-new` (chưa public)
2. Paste content, test preview kỹ
3. Khi OK → vào Settings (Cài đặt) → Reading (Đọc)
4. "Your homepage displays" → chọn page mới `homepage-new`
5. WordPress auto-rewrite URL → page mới thành sol.vn/ (homepage)
6. Old homepage tự động trở thành draft hoặc retain URL cũ

Title: "Sol Đi Cùng — Cai thuốc lá cho anh em Việt 45+"

Slug: bắt đầu là `homepage-new`, sau swap thành ``

File source: `05-sol-homepage-v3.html`

Verify: 7 chương đầy đủ (ĐỒNG CẢM → THỪA NHẬN → TÁI ĐỊNH NGHĨA → HYBRID → THỬ THÁCH → KẾT QUẢ → BẮT ĐẦU)

V.  SETUP MENU NAVIGATION (15 phút)

Sau khi 7 page đã publish, cập nhật menu top + footer để khách điều hướng được.

Vào trang quản lý Menu

BƯỚC 1.  Admin → Appearance (Giao diện) → Menus (Trình đơn)

BƯỚC 2.  Top dropdown "Edit Menus" → chọn menu hiện tại (thường tên "Main Menu" hoặc "Header")

Cấu trúc menu đề xuất

Menu top — 4-5 item là đủ cho 45+ Việt:

| Thứ tự | Tên hiển thị | Link URL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sol là gì | /sol-la-gi |
| 2 | Câu chuyện Khang | /khang-sol |
| 3 | 5 phương pháp | /phuong-phap-cai-thuoc-la |
| 4 | Bảng giá | /gia |
| 5 (button) | Bắt đầu 7 ngày FREE | https://bothuocla.sol.vn/?utm_source=sol_vn&utm_medium=menu&utm_campaign=primary |

Cách add từng menu item

BƯỚC 1.  Left sidebar → expand Pages → tick page `Sol là gì` → click Add to Menu

BƯỚC 2.  Item xuất hiện ở Menu Structure bên phải → drag vị trí muốn

BƯỚC 3.  Click item → "Navigation Label" → đổi tên hiển thị (nếu khác tên page)

BƯỚC 4.  Lặp lại cho 4 page còn lại

BƯỚC 5.  Cho CTA button: Left sidebar → Custom Links → URL: `https://bothuocla.sol.vn/?utm_source=sol_vn&utm_medium=menu` → Link Text: "Bắt đầu 7 ngày FREE" → Add to Menu

BƯỚC 6.  Drag CTA item xuống cuối (sẽ là button bên phải)

BƯỚC 7.  Click Save Menu ở dưới

Menu Footer (optional)

Vào Menus → tạo menu mới "Footer Menu" → add các item:

Câu hỏi thường gặp → /cau-hoi

Điều khoản sử dụng → /dieu-khoan-su-dung (existing)

Chính sách bảo mật → /chinh-sach-bao-mat (existing)

Liên hệ → mailto:contact@sol.vn hoặc Zalo

BƯỚC 8.  Assign Footer Menu vào theme location "Footer" trong Manage Locations tab

VI.  SETUP 301 REDIRECT URL CŨ (10 phút)

Nếu site cũ Khang có các URL khác → cần redirect 301 để không mất traffic + giữ SEO.

Cài plugin Redirection (nếu chưa có)

BƯỚC 1.  Plugins → Add New → search "Redirection" by John Godley

BƯỚC 2.  Install Now → Activate

BƯỚC 3.  Vào Tools → Redirection → đi qua setup wizard nhanh (next, next)

Add các redirect 301

Vào tab "Redirects" → mỗi redirect thêm vào bằng:

Source URL: URL cũ (cũ có dấu /, ví dụ `/bo-thuoc-la`)

Target URL: URL mới (mới có dấu /, ví dụ `/sol-la-gi`)

Match: URL only

Action: Redirect to URL

HTTP code: 301 — Moved Permanently

5 redirect cần add (nếu URL cũ tồn tại)

| URL cũ | Redirect tới |
| --- | --- |
| /bo-thuoc-la | /sol-la-gi |
| /bo-thuoc-la/7-ngay | /cau-hoi |
| /bo-thuoc-la/14-ngay | /gia |
| /bo-thuoc-la/q-day | /gia |
| /bo-thuoc-la/88-ngay-tai-sinh | /gia |

Cách check URL cũ có tồn tại không: vào Google Search Console → Coverage → xem list URLs Google đã index của sol.vn. URL nào còn list mà giờ không có content → cần redirect.

Nếu Khang chưa setup Google Search Console: search.google.com → Add property sol.vn → verify HTML tag → thấy list URLs.

VII.  UPLOAD IMAGES (5 phút)

Upload 2 infographic PNG

BƯỚC 1.  Admin → Media (Thư viện) → Add New

BƯỚC 2.  Drag-drop file SOL_INFOGRAPHIC_5_PHUONG_PHAP.png vào uploader

BƯỚC 3.  Sau khi upload xong → click vào ảnh → copy File URL (cột bên phải)

BƯỚC 4.  Lặp lại với SOL_INFOGRAPHIC_5_PHUONG_PHAP_square.png

File URL sẽ dạng `https://sol.vn/wp-content/uploads/2026/05/SOL_INFOGRAPHIC_5_PHUONG_PHAP.png` — Khang lưu lại để dùng khi share Facebook/LinkedIn.

Upload ảnh chân dung Khang (khi có)

Sau khi chụp ảnh (Sprint 0 trong expert review):

BƯỚC 1.  Save file ảnh với tên `khang-portrait-hero.jpg` (rõ ràng, có dấu nối)

BƯỚC 2.  Resize về 1200×1500px (nếu chưa) — dùng Photoshop / online tool resize-image.com

BƯỚC 3.  Compress dưới 200KB qua tinypng.com

BƯỚC 4.  Upload vào Media Library

BƯỚC 5.  Mở `HERO-HYBRID-VIDEO-v1.html` → tìm `https://sol.vn/images/khang-portrait-hero.jpg` → thay bằng URL thật

BƯỚC 6.  Re-deploy section hero vào homepage

VIII.  TEST CHECKLIST SAU DEPLOY (15 phút)

Test 1: Mỗi page load thành công

Mở browser private mode (Ctrl+Shift+N) — không có cache. Test 7 URL:

✓ sol.vn/ — Homepage 7 chương

✓ sol.vn/khang-sol — Founder story

✓ sol.vn/sol-la-gi — Product deep-dive

✓ sol.vn/cau-hoi — 21 câu hỏi

✓ sol.vn/gia — Bảng giá

✓ sol.vn/pilot — Pilot 30 anh em

✓ sol.vn/phuong-phap-cai-thuoc-la — 5 phương pháp

Test 2: Mỗi link internal hoạt động

Click qua menu top → từng page → các link "Đọc câu chuyện Khang", "Xem bảng giá", "20 câu hỏi" đều phải dẫn đúng.

Test 3: Mobile responsive

Mở DevTools (F12) → toggle device toolbar → chọn iPhone 12:

Hero homepage không bị tràn ngang

Cards grid stack 1 column ở mobile (không phải 5 columns)

Menu hamburger menu hoạt động

Sticky CTA bottom hiển thị trên mobile

Font size không bị nhỏ quá

Test 4: CTA links bothuocla.sol.vn

Click các nút "Bắt đầu 7 ngày FREE" trên tất cả pages:

URL phải có utm_source=sol_vn

Mỗi page có utm_medium khác nhau (homepage_v3, gia, cau_hoi, khang_sol, etc.)

Dẫn về bothuocla.sol.vn paywall hoặc onboarding flow

Test 5: JSON-LD schema (cho SEO)

Open mỗi page → View Source (Ctrl+U) → tìm `application/ld+json`:

Schema FAQPage trên /cau-hoi (4-5 questions)

Schema Person trên /khang-sol (Khang's bio)

Test qua Google Rich Results Test: search.google.com/test/rich-results

Test 6: SEO basics

Mỗi page có Title không quá 60 ký tự

Mỗi page có Meta Description không quá 160 ký tự (set qua Yoast/RankMath nếu có)

Mỗi page có 1 H1 duy nhất + nhiều H2/H3 phân cấp

Test 7: Speed test

Vào pagespeed.web.dev → nhập URL → test:

Mobile score ≥ 70 (lý tưởng ≥ 85)

Desktop score ≥ 85

LCP (Largest Contentful Paint) < 2.5s

Nếu chậm: tối ưu ảnh, cài plugin caching (WP Rocket / W3 Total Cache)

IX.  TROUBLESHOOTING — VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Vấn đề 1: Custom HTML block hiển thị text plain, không render

Triệu chứng: Paste HTML xong, preview thấy code `<div>...</div>` thay vì layout đẹp.

Nguyên nhân: Khang đã paste vào Paragraph block thay vì Custom HTML block.

Fix:

BƯỚC 1.  Click vào block → click 3 chấm bên phải → Transform To... → Custom HTML

BƯỚC 2.  Hoặc xoá block, add lại Custom HTML, paste lại

Vấn đề 2: Style/font hiển thị sai (Comic Sans, Times New Roman thay vì Be Vietnam Pro)

Nguyên nhân: Theme Sol không load font Be Vietnam Pro từ Google Fonts.

Fix: Thêm vào theme functions.php hoặc plugin Customizer → Additional CSS:

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Be+Vietnam+Pro:wght@400;500;600;700&display=swap');

Vấn đề 3: Mobile bị broken layout

Nguyên nhân: Theme có CSS override mạnh.

Fix: Mở DevTools → Inspect element bị lỗi → tìm CSS rule conflict → override bằng `!important` trong Custom CSS.

Vấn đề 4: Menu mới không hiển thị

Nguyên nhân: Menu chưa assigned vào theme location.

Fix: Appearance → Menus → tab "Manage Locations" → assign menu vào "Header Primary" hoặc "Main Navigation".

Vấn đề 5: 301 redirect không hoạt động

Nguyên nhân thường gặp:

Hosting cache — vào cPanel → LiteSpeed Cache / Cloudflare → Purge All

Plugin conflict — disable plugin khác test

Sai pattern matching — kiểm tra dấu / đầu/cuối URL

Vấn đề 6: Schema JSON-LD báo lỗi trong Rich Results Test

Nguyên nhân thường gặp: Quote ký tự đặc biệt làm JSON invalid.

Fix: Validate JSON ở jsonlint.com → tìm dòng báo lỗi → escape quote trong content.

X.  POST-DEPLOY — VIỆC LÀM SAU KHI LIVE

Tuần 1 sau deploy

Submit sitemap lên Google Search Console: sol.vn/sitemap_index.xml (Yoast/RankMath auto-generate)

Submit lên Bing Webmaster Tools — Vietnam có 5-10% traffic từ Bing

Verify tracking: Google Analytics 4 + Facebook Pixel đặt đúng trong header

Test conversion: tự đăng ký 7 ngày NHẬN DIỆN → đảm bảo flow hoạt động end-to-end

Tuần 2-4 sau deploy

Monitor Google Search Console: pages indexed, click-through rate

Monitor GA4: bounce rate < 60%, time on page > 1 phút

Setup Search Console alerts cho lỗi crawling

Recruit pilot 30 anh em qua /pilot page

Tháng 2-3 sau deploy

Sprint 0 visual: thuê photographer chụp Khang chân dung → upload + replace placeholder

Sprint 1 video: Khang quay video 90s + upload YouTube → embed vào hero

Pilot Day 52 testimonial: phỏng vấn 30 anh em → add quote + ảnh vào landing

FB ads campaign: budget 10-30tr/tháng targeting 45+ Việt nam giới

Quan trọng: Sau khi deploy xong, ĐỪNG sửa content trực tiếp trên WordPress nếu chưa update vào file source `*-v3.html` trong máy. Nếu sửa trên WP mà không sync → lần deploy tiếp theo sẽ override mất.

Workflow đúng: Sửa file HTML trên máy → re-paste vào WordPress Custom HTML block → Save.

KẾT — KHANG LÀM ĐƯỢC

Nếu Khang gặp khó ở bước nào → chụp screenshot màn hình WordPress + gửi cho mình. Mình hướng dẫn thêm chi tiết.

Mỗi page deploy thành công là một bước Sol đến gần với 1.000 anh em Việt 45+ Tự do.

Không cần perfect ngay từ đầu — deploy live → test → iterate.

— Trợ lý kỹ thuật Khang Sol
  Tài liệu này đi kèm: SOL_DEPLOY_CHECKLIST.docx (1 trang in được)
  11-05-2026