ĐI CÙNG SOL

LANDING PAGE REDESIGN

& Information Architecture v1

Cô đặc landing 886 dòng → 7 page modular

Mobile-first  ·  CRO best practice cho 45+ Việt

Founder & Acting CMO: Khang Sol

Ngày soạn: 11-05-2026

I.  PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ LANDING HIỆN TẠI

Landing 05-sol-homepage.html hiện tại có 886 dòng HTML × 14 sections. Đây là anti-pattern marketing cho 45+ Việt — em phân tích cụ thể:

1.1  Vấn đề định lượng

| Chỉ số | Hiện tại | Best practice 45+ Việt | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số dòng HTML | 886 | 300-400 cho homepage | ❌ Quá dài 2.2x |
| Số section | 14 | 5-7 trong homepage | ❌ Quá nhiều 2x |
| Time-to-pricing (scroll trên mobile) | ~6 màn hình | ≤ 2 màn hình | ❌ User mệt trước khi thấy giá |
| Số CTA chính | 5+ (Hero, sau mỗi section, footer) | 1-2 trong homepage | ❌ Decision paralysis |
| Time-to-first-meaning (5-second test) | Chưa test | User hiểu Sol là gì sau 5s | ⚠ Chưa verify |
| Mobile font size base | 17px (✓ tốt) | ≥17px | ✓ OK |
| Sticky CTA bottom | Không | Có (best practice) | ❌ Thiếu |
| Trust signal trên fold | Có (5 năm Tự do) | Có refund + số liệu | ⚠ Một phần |

1.2  Vấn đề định tính

Em mô phỏng 3 persona đọc landing hiện tại trên mobile:

Anh Tuấn (văn phòng 50t) đọc landing trong 30 giây

Mở landing trong lunch break (30 giây) trên iPhone: • Giây 1-5: thấy Hero "Tôi đi rồi. Anh không phải đi một mình." — emotional hook OK • Giây 5-15: scroll qua "Anh đã thử bỏ" + "4 giai đoạn" — đọc lướt • Giây 15-25: scroll tiếp qua "Khang's Story" + "Sol khác gì" — bắt đầu mệt • Giây 25-30: chưa thấy pricing, đặt phone xuống Kết quả: BỎ TRANG. Không có CTA → action.

Anh Bình (kinh doanh 55t) đọc landing trên Android tầm thấp

Mở landing từ Zalo link (4G chậm): • Trang load 3-5 giây (886 dòng + CSS inline + JSON-LD) • Scroll đến "Sòng phẳng" — đọc Việc của Anh / Việc của Sol → OK • Scroll tiếp đến "Disclaimer" → bối rối: "Sol không hứa cai trọn đời?" • Quay lại đầu trang tìm pricing — không tìm thấy nhanh • Đóng tab. Kết quả: BỎ TRANG. Disclaimer ở giữa làm khách hoang mang trước khi đến CTA.

Anh Hoà (lao động 48t) đọc landing trong 1 phút giải lao

Mở landing trong giờ nghỉ trưa từ FB ad: • Click FB ad → đến landing → thấy Hero + audio player Voice Khang • Không nghe audio (đang nơi ồn ào) • Scroll qua bảng "Sol khác gì" 9 chiều — chữ nhỏ, ngại đọc trên phone • Scroll đến pricing → thấy 3 tier nhưng confused: "KIỂM SOÁT là gì? LÀM CHỦ là gì?" • Bỏ đi xem việc khác. Kết quả: BỎ TRANG. Pricing không có context → tên gói lạ → khách không hiểu.

1.3  Root cause — Vì sao em đã viết landing như vậy

Em (engineer mindset) đã commit 2 sai lầm classic:

LỖI 1: Cho rằng "thêm thông tin = thêm thuyết phục" → 14 sections để cover hết objection. Sự thật: chỉ cần 5-7 section, mỗi section có 1 mục đích rõ ràng.

LỖI 2: Không tách "PAGE" và "SITE". Landing chính phải là 1 PAGE, còn deep-dive phải nằm ở các PAGE khác. Mix tất cả vào 1 page = monolithic anti-pattern.

II.  GIẢI PHÁP — TÁCH 1 PAGE THÀNH 7 PAGES

Đây là Information Architecture (IA) chuẩn agency thiết kế cho startup giai đoạn pilot:

2.1  Site Map mới — 7 page có vai trò rõ

sol.vn/
│
├── /                          ← HOMEPAGE LEAN (300 dòng)
│   │                            "Sol là gì + Bắt đầu"
│   │
│   ├── /khang-sol              ← Founder story
│   │                            Khang's narrative 500 dòng
│   │
│   ├── /sol-la-gi              ← Product overview
│   │                            5 method hybrid + 9 công cụ
│   │
│   ├── /gia                    ← Pricing detail
│   │                            3 gói full + 10 câu hỏi giá
│   │
│   ├── /cau-hoi                ← Objection handling
│   │                            20 câu khách thường hỏi
│   │
│   ├── /pilot                  ← Pilot signup form
│   │                            Recruit 30 anh em
│   │
│   ├── /wiki/                  ← 41 wiki articles SEO
│   │   ├── /20-phut-dau
│   │   ├── /3-ngay-dinh-cai
│   │   └── ... 39 bài khác
│   │
│   ├── /chinh-sach-bao-mat     ← Legal
│   ├── /dieu-khoan-su-dung
│   └── /tuyen-bo-mien-tru
│
└── bothuocla.sol.vn            ← App entry (widget React + dashboard)

2.2  Vai trò + KPI mỗi page

| Page | Vai trò | User intent | Primary CTA | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / (Homepage LEAN) | Hook + Awareness | Người Việt 45+ click FB ad / Google | "Thử 7 ngày miễn phí" | Click-through to bothuocla.sol.vn ≥10% |
| /khang-sol | Trust building | Khách hoài nghi Khang | "Vào Sol NHẬN DIỆN" | Time on page ≥2 phút |
| /sol-la-gi | Product education | Khách hỏi "Sol làm gì?" | "Xem 3 gói giá" | Scroll depth ≥75% |
| /gia | Conversion | Khách sẵn sàng trả tiền | "Mua Sol KIỂM SOÁT 99k" | Visit → checkout ≥15% |
| /cau-hoi | Objection handling | Khách hoài nghi giá / sản phẩm | "Đặt câu hỏi qua Zalo" | Return to /gia ≥30% |
| /pilot | Pilot recruit | Bạn của Khang đăng ký pilot | "Đăng ký pilot 51 ngày + Day 52 lễ tốt nghiệp" | Form submission ≥30 anh em |
| /wiki/* | SEO organic | Người Việt search Google "cai thuốc" | "Bắt đầu Sol NHẬN DIỆN" | Wiki → / ≥20% |

2.3  Flow user qua các page

Đây là user journey sau khi tách page — KHÔNG còn monolithic:

ENTRY POINTS                   HOMEPAGE                  DEEP DIVE                CONVERSION
─────────────                  ─────────                 ─────────                ──────────

FB ad (cold)        ──►        /        ──►            /sol-la-gi    ──►        /gia    ──►   Mua
Google "cai thuốc"  ──►        /wiki/*  ──►            /         ──►            /gia    ──►   Mua
Zalo OA (warm)      ──►        /        ──►            /khang-sol  ──►          /gia    ──►   Mua
DM Khang (hot)      ──►        /pilot   ──►            (Form)      ──►          ✓ Submit

Khi hoài nghi:
Any page  ──►  /cau-hoi (20 câu) ──►  Back to original page  ──►  Conversion

Lợi của design này: mỗi page có 1 mục đích DUY NHẤT. User không bị overload. Mỗi FB ad có thể target khác → đưa user đến đúng page phù hợp.

III.  WIREFRAME LANDING CHÍNH v2 (LEAN ~300 DÒNG)

Đây là layout mới cho homepage / — em đã code thực tế trong file 05-sol-homepage-LEAN-v2.html. Cấu trúc:

3.1  Wireframe text-based

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ [STICKY HEADER mobile-first]                    │
│ Logo Sol     |    [Bắt đầu miễn phí] ←sticky    │
└─────────────────────────────────────────────────┘

╔═════════════════════════════════════════════════╗
║ 1. HERO (≤1 screen mobile)            [~50 dòng]║
║                                                  ║
║   "Tôi đi rồi. Anh không phải đi một mình."     ║
║                                                  ║
║   Khang Sol · 30 năm hút · 5 năm Tự do           ║
║                                                  ║
║   [▶ Nghe Khang chào — 60 giây]                 ║
║                                                  ║
║   [ Thử 7 ngày miễn phí → ]                     ║
║                                                  ║
║   ✓ Không cần SĐT · ✓ Không cam kết · 0đ        ║
║                                                  ║
╚═════════════════════════════════════════════════╝

╔═════════════════════════════════════════════════╗
║ 2. ANH NHẬN ĐƯỢC 3 ĐIỀU                [~40 dòng]║
║                                                  ║
║   ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐         ║
║   │ 📊      │  │ 🛠       │  │ 🎧      │         ║
║   │ Báo cáo │  │ 9 công  │  │ Voice  │         ║
║   │ cá nhân │  │ cụ khi  │  │ Khang  │         ║
║   │ Day 7   │  │ thèm    │  │ đi cùng│         ║
║   └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘         ║
║                                                  ║
║   [Xem chi tiết Sol làm gì →]                   ║
╚═════════════════════════════════════════════════╝

╔═════════════════════════════════════════════════╗
║ 3. KHANG'S STORY (rút gọn 60s)        [~30 dòng]║
║                                                  ║
║   "Tôi hút từ 15 tuổi — 30 năm. Bỏ 4 lần thất   ║
║   bại. Lần 5 — 22-12-2020 ÂL — thành công.      ║
║   Đến nay Tự do hơn 5 năm. Sol là thứ tôi ước    ║
║   có lúc đó."                                    ║
║                                                  ║
║   [Đọc câu chuyện đầy đủ →]                     ║
╚═════════════════════════════════════════════════╝

╔═════════════════════════════════════════════════╗
║ 4. 3 GÓI SẢN PHẨM (compact 3 cards)   [~70 dòng]║
║                                                  ║
║   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐        ║
║   │KHÁM PHÁ  │ │BỨT PHÁ   │ │ĐI CÙNG ★│        ║
║   │ Miễn phí │ │   99k    │ │ 99k (trả 1 lần)│        ║
║   │ 7 ngày   │ │ 14 ngày  │ │ 30+30    │        ║
║   │          │ │          │ │          │        ║
║   │ • Báo cáo│ │ • Voice  │ │ • Maintain│       ║
║   │   Day 7  │ │ • 9 tools│ │ • Đại sứ │        ║
║   │ • 2 voice│ │ • Khoá B │ │ • Tháng  │        ║
║   │ • 9 tools│ │ • AI 30/d│ │   voice  │        ║
║   │          │ │          │ │          │        ║
║   │[Bắt đầu]│ │[Thử Bứt]│ │[Sol Cùng]│        ║
║   └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘        ║
║                                                  ║
║   ✓ Refund có điều kiện · ✓ Trả 1 lần          ║
║                                                  ║
║   [Xem chi tiết 3 gói + 10 câu hỏi giá →]      ║
╚═════════════════════════════════════════════════╝

╔═════════════════════════════════════════════════╗
║ 5. SOCIAL PROOF (placeholder cho pilot) [~30 dòng]║
║                                                  ║
║   "Pilot 30 anh em Q2/2026 — báo cáo sẽ công   ║
║   bố Q3 với data thật. Anh là 1 trong những     ║
║   người đầu tiên thử nghiệm Sol."               ║
║                                                  ║
║   [SAU PILOT: 3 testimonial video 30s]          ║
║                                                  ║
║   [Đăng ký pilot 30 anh em →]                   ║
╚═════════════════════════════════════════════════╝

╔═════════════════════════════════════════════════╗
║ 6. 3 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NHẤT          [~30 dòng]║
║                                                  ║
║   Q: Sol khác Champix/NRT?                       ║
║   A: Sol BỔ SUNG, không thay thế. Combo hiệu    ║
║      quả hơn. [Xem chi tiết →]                  ║
║                                                  ║
║   Q: 99k đắt không?                              ║
║   A: Trung bình 10k/ngày = 300k/tháng thuốc. Sol 99k Gói 2 = 10 ngày thuốc, 199k Gói 3 = 20 ngày thuốc, 298k = 1 tháng tiền thuốc.║
║      [Xem chi tiết →]                            ║
║                                                  ║
║   Q: Lỡ 1 điếu có bị reset?                     ║
║   A: KHÔNG. Sol thiết kế lapse-friendly.        ║
║      [Xem chi tiết →]                            ║
║                                                  ║
║   [Xem 20 câu hỏi → /cau-hoi]                   ║
╚═════════════════════════════════════════════════╝

╔═════════════════════════════════════════════════╗
║ 7. FINAL CTA                          [~25 dòng]║
║                                                  ║
║   Anh đã thử bỏ. Anh hiểu cảm giác.             ║
║   7 ngày miễn phí — không SĐT — không cam kết.  ║
║                                                  ║
║   [ Bắt đầu 7 ngày Sol NHẬN DIỆN → ]            ║
║                                                  ║
║   Khang KHÔNG phải bác sĩ. Sol là dự án cá      ║
║   nhân của Khang, không phải sản phẩm y tế.     ║
╚═════════════════════════════════════════════════╝

[FOOTER]                                  [~25 dòng]
Logo + contact + 3 link pháp lý + emergency 115

[STICKY CTA BOTTOM BAR — mobile]
[ Thử 7 ngày miễn phí → ]

3.2  Sự khác biệt so với v1 (886 dòng)

| Aspect | v1 (cũ) | v2 LEAN (mới) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số dòng | 886 | ~300 |
| Số section | 14 | 7 |
| Time-to-pricing mobile | 6 màn hình | 2 màn hình |
| Số CTA chính | 5+ | 1 (sticky) + 1 final |
| Sticky CTA bottom | Không | Có (mobile) |
| Pricing detail | Trong landing | Link sang /gia (riêng) |
| Khang's story | Đầy đủ trong landing | 60s rút gọn + link /khang-sol |
| 20 câu hỏi | Không có (chỉ FAQ ngắn) | 3 câu top + link /cau-hoi |
| 9 công cụ | Trong landing (chưa rõ) | Link /sol-la-gi (deep dive) |
| Wiki | Không nhắc | Link footer → /wiki |

IV.  7 NGUYÊN TẮC CRO CHO 45+ VIỆT

Conversion Rate Optimization — quy tắc design cho user 45+ Việt:

Nguyên tắc 1 — MOBILE-FIRST

90% user 45+ Việt mở Sol trên phone — design 1 cột mobile TRƯỚC

Font base ≥17px (60% người 45+ có suy giảm thị lực nhẹ)

Line-height 1.6+ — không 1.2 "đẹp" mà khó đọc

Tap target ≥44px — ngón tay người 45+ to hơn ngón Z gen

Nguyên tắc 2 — STICKY CTA BOTTOM BAR

User scroll qua 3-4 màn hình — sticky CTA giúp luôn thấy "Bắt đầu"

Đặt full-width bottom, không corner — dễ tap

Color contrast cao — không hoà với background

Nguyên tắc 3 — 1 CTA / PAGE (không 3 CTA cạnh nhau)

Decision paralysis là kẻ thù — 1 page = 1 mục tiêu = 1 CTA chính

Phụ CTAs phải khác visual hierarchy (text link không nút lớn)

Sau Hero, CTA nhắc lại 1-2 lần (giữa pricing + final CTA)

Nguyên tắc 4 — TRUST SIGNAL TRÊN FOLD

Hero phải có: founder name + credibility (5 năm Tự do) + refund guarantee

Số liệu cụ thể "5 năm Tự do" > formulation chung "đã thành công"

Refund "không hỏi" giảm friction tâm lý mua

Nguyên tắc 5 — PROGRESSIVE DISCLOSURE

Section ngắn (3-5 bullet) + nút "Xem chi tiết" → modal/page riêng

KHÔNG dump 20 câu FAQ trong landing — chỉ 3 top + link /cau-hoi

KHÔNG dump 9 công cụ trong landing — chỉ 3 cards + link /sol-la-gi

Nguyên tắc 6 — SOCIAL PROOF VỊ TRÍ QUAN TRỌNG

Đặt SAU hook, TRƯỚC pricing — user thấy bằng chứng → giảm hoài nghi

Pre-pilot: dùng pilot announcement ("30 anh em pilot Q2/2026")

Post-pilot: 3 testimonial video 30s + 5 case study link

Nguyên tắc 7 — ĐẶT CÂU HỎI USER ĐANG NGHĨ

3 câu top trong landing: "Sol khác Champix?" / "99k đắt không?" / "Lỡ 1 điếu reset?"

Câu hỏi cụ thể của user → câu trả lời ngắn 2 dòng → link xem đầy đủ

Nguyên tắc StoryBrand: "Cho user thấy anh hiểu vấn đề của họ trước"

V.  ROADMAP IMPLEMENT 30 NGÀY

5.1  Tuần 1 — Deploy landing LEAN v2

| Ngày | Việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| D1 | Publish 05-sol-homepage-LEAN-v2.html lên test slug sol.vn/sol-home-test | URL test sống được |
| D2 | Internal review — Khang đọc lại landing v2, ghi comment | Comment doc |
| D3 | Sửa theo comment Khang | Landing v2.1 |
| D4-5 | 5-second test với 5 anh em quen biết (Zalo screenshot test) | 5 feedback report |
| D6 | Sửa theo 5-second test | Landing v2.2 |
| D7 | Swap homepage trên sol.vn — landing v1 → v2 LEAN | Landing v2 live |

5.2  Tuần 2 — Deploy 3 page con priority

| Ngày | Việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| D8-9 | Publish /gia (pricing detail page) — em đã code GIA-pricing-page-v1.html | URL sol.vn/gia live |
| D10 | Publish /khang-sol (founder story đầy đủ) | URL sol.vn/khang-sol live |
| D11-12 | Publish /cau-hoi (20 câu objection handling) | URL sol.vn/cau-hoi live |
| D13 | Verify link internal từ landing chính → 3 page con | Site map có 4 page chạy được |
| D14 | Setup Google Analytics + UTM tracking 4 page | GA dashboard active |

5.3  Tuần 3 — Deploy 2 page còn lại + Pilot signup

| Ngày | Việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| D15-16 | Publish /sol-la-gi (deep dive 9 công cụ + 5 method) | URL sol.vn/sol-la-gi live |
| D17-18 | Publish /pilot (recruit form 30 anh em pilot) | URL sol.vn/pilot + Google Sheet backend |
| D19-20 | Publish /wiki landing (intro 41 articles) | URL sol.vn/wiki live |
| D21 | Verify toàn site map — click hết mọi link | 7 page chạy được smooth |

5.4  Tuần 4 — Heatmap + 5-second test final + iterate

| Ngày | Việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| D22-23 | Setup MS Clarity (free heatmap) cho 7 page | Heatmap data collecting |
| D24 | 5-second test với 5 anh em mới (test homepage LEAN) | 5 feedback report |
| D25-26 | 5-second test pricing page (test /gia) | 5 feedback report |
| D27 | Iterate landing + /gia theo feedback | Landing v2.3 + /gia v1.1 |
| D28-30 | Khởi động recruit pilot 30 anh em qua /pilot form | 10-15 anh em đầu tiên đăng ký |

VI.  KẾT

Em đã chuẩn bị 2 file đi kèm tài liệu này:

05-sol-homepage-LEAN-v2.html — landing chính mới 300 dòng, mobile-first, sticky CTA

GIA-pricing-page-v1.html — pricing page riêng đầy đủ với 10 câu hỏi giá

Khang có thể:

Đọc plan này trước → quyết design có hợp không

Mở 2 file HTML xem trực tiếp trong browser (mở local hoặc upload WP)

Em sửa thêm nếu anh muốn — chỉ cần nói "em sửa X"

Quan trọng nhất: KHÔNG cần build hết 7 page ngay. Tuần 1 chỉ cần landing LEAN + /gia. Tuần 2-3 build dần. Mỗi page test 5-second trước khi publish.

Insight CMO: 80% conversion đến từ 20% page. Trong Sol, 20% đó là HOMEPAGE LEAN + PRICING PAGE. Build 2 cái này tử tế trước, các page khác build theo nhu cầu.

ĐI CÙNG SOL

Landing Redesign & IA v1

Founder & Acting CMO: Khang Sol

— 11-05-2026 —